**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Тайшетское муниципальное образование
«Тайшетское городское поселение»**

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

**ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

665008, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Свободы,4-4а , тел.(39563)2-03-45, ksp\_tgp@rambler.ru

ОГРН:1143850047637 ИНН:3816998043 КПП:381601001

14 декабря 2016 г. г. Тайшет

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 54-З**

по результатам финансово-экономической экспертизыпроекта решения Думы Тайшетского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы Тайшетского городского поселения от 21.12.2012 г. № 64 «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2013-2016 годы»

В соответствии с требованиями статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 9 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 7 Положения о Контрольно-счетной палате Тайшетского городского поселения, утвержденного решением Думы Тайшетского городского поселения от 16.10.2014 г. №154, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 18 Положения «О бюджетном процессе в Тайшетском муниципальном образовании «Тайшетское городское поселение», утвержденного решением Думы Тайшетского городского поселения от 24.04.2014 г. №135, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тайшетского муниципального образования "Тайшетское городское поселение", утвержденным постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 18.05.2015 г. № 380 (далее Порядок разработки МП), Перечнем муниципальных программ Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», утвержденным постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 03.12.2015 г. №1202 и иными актами действующего законодательства, Контрольно-счетной палатой Тайшетского городского поселения подготовлено настоящее заключение на проект решения Думы Тайшетского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы Тайшетского городского поселения от 21.12.2012 г. № 64 «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2013-2016 годы» (далее – Проект решения Думы).

По результатам проведения экспертизы Проекта решения Думы установлено:

Представленный на экспертизу Проект постановления подготовлен отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского городского поселения и направлен 14.12.2016 г. в адрес Контрольно-счетной палаты для проведения финансово-экономической экспертизы.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайшетского городского поселения на 2013-2016 годы была разработана и утверждена решением Думы от 21.12.2012г. №64.

 На момент ее утверждения не были разработаны и утверждены схемы тепловых сетей, водоснабжения и водоотведения, генеральный план Тайшетского городского поселения.

 Генеральный план Тайшетского городского поселения с расчетным сроком действия до 2020 года утвержден решением Думы от 02.2013г. №69.

 Схема теплоснабжения Тайшетского городского поселения на период 2014 по 2029 годы утверждена постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 02.07.2014г. №454

 Схемы водоснабжения и водоотведения Тайшетского городского поселения на период с 2015-2025 годы утверждены постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 29.10.2015г. №1009

 Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014г. №502 определено, что Программа разрабатывается на срок действия генерального плана поселения и при разработке плана учитываются разработанные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований.

 В целях приведения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайшетского городского поселения в соответствие с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Тайшетского городского поселения вносятся изменения в действующую Программу:

 - срок действия программы продляется на срок действия генерального плана Тайшетского городского поселения – до 2020г.

 -Программа изложена в новой редакции.

 Изменения Программы коснулись в основном табличных форм, показатели в которых требовалось рассчитать на период с 2017 до 2020 года:

 - прогноз численности населения;

 - основные объекты социального назначения;

 - прогноз потребности в коммунальных ресурса;

 - целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры;

 - программа инвестиционных проектов по источникам финансирования.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 309 886,1тыс. рублей.

Основными источниками финансирования программы являются:

- Областной бюджет – 74 218,4 тыс. рублей;

- Местный бюджет – 9 134,7 тыс. рублей;

- Средства организаций коммунального комплекса – 211 523 тыс. рублей;

- Средства управляющих организаций и собственников помещений многоквартирного дома – 15 010 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы в части средств областного и местного бюджетов ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.

В программе предусмотрено финансирование из местного бюджета в период с 2013 по 2020 годы в сумме 9134,7 тыс. рублей.

 в том числе использовано с 2013 по 2015 годы – 7801,8 тыс. рублей.

- в 2013году – 253,0 тыс. рублей на установку приборов учета, 2000 тыс. рублей на восстановление уличного освещения, всего на сумму 2253 тыс. рублей.

- в 2014 – 1505,4 тыс. рублей – на реконструкцию тепловых сетей для переключения домов с электрокотельной на ШПЗ, 2300 тыс. рублей на восстановление уличного освещения; 238тыс.рублей - замена ламп уличного освещения на энергосберегающие, всего 4043,4 тыс. рублей.

- в 2015 году – 530 тыс.рублей на восстановление уличного освещения; 108,3тыс.рублей установка приборов учета, всего 638,3тыс.рублей

Запланировано использовать всего 2200 тыс. рублей, в том числе:

- в 2016 году – 450тыс. рублей - на реконструкцию тепловых сетей для переключения домов с электрокотельной на котельную ШПЗ.

- на 2017 год – 1750 тыс.рублей на восстановление уличного освещения.

 Суммы используются муниципальными программами:

-«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры ТГП на 2015-2017 годы»;

-«Энергосбережения на 2015-2017 годы»;

-«Повышение безопасности дорожного движения на территории ТГП на 2013-2017 годы».

Проект решения Думы Тайшетского городского поселения «О внесении изменений в решение Думы Тайшетского городского поселения от 21.12.2012 г. № 64 «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2013-2016 годы»может быть утвержден в представленной редакции.

Администрации Тайшетского городского поселения рекомендуется представить утвержденную Программу с изменениями на рассмотрение в профильный комитет Думы Тайшетского городского поселения при принятии бюджета Тайшетского городского поселения на 2017 год в части утверждения бюджетных ассигнований на ее реализацию.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Тайшетского городского поселения Е.В. Богатырева