1. В нарушение п. 30 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (в ред. Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 N 427) администрацией Тайшетского городского поселения при утверждении сводного сметного расчета №504-14 от 27.03.2017 г., являющегося в силу ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" обоснованием начальной максимальной цены контракта, неправомерно применен повышающий индекс-дефлятор 4,9% на строительные работы, планируемые к выполнению в 4 квартале 2017 года применяемый только в 2018 году. В результате чего сводный сметный расчет выполнен в ценах 3 квартала 2018 года. В результате пересчета цен за период - 4 квартал 2017 года установлено неправомерное завышение стоимости строительства и НМЦК на 1799,12 тыс. рублей, влекущее за собой нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ.

 Принимая во внимание, что в процессе определения подрядчиков в результате электронных торгов, НМЦК была снижена относительно цены заключенных контрактов на 5374,35 тыс. рублей (с 82 682,3 тыс. рублей до 77307,95 тыс. рублей), принцип неэффективного использования бюджетных средств не может быть квалифицирован, так как цена заключенного контракта на выполнение работ по строительству значительно ниже рассчитанной сметной стоимости с применением правомерных индексов-дефляторов 4 кв. 2017 г. и 3 кв.2018 г. соответственно.

 2. Условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области в 2017-2018 г.г. в целях строительства ФОК в г. Тайшете установлены в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции объектов в сфере физической культуры и спорта, в том числе выполнению проектных и изыскательских работ, утвержденным Постановлением Правительства Иркутской области от 20 мая 2016 г. № 296-пп.

3. В нарушение п. 5 ст. 87 Бюджетного кодекса РФ, п. 1 Порядка ведения реестра расходных обязательств Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», утвержденного постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 17.07.2017 г. №494 (далее – РРО) на 2017 год (от 01.02.2017 г.) в строке 4.1.1.17 «Обеспечение условий для развития на территории городского поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского поселения» в столбце 4 не указаны пункты Федерального закона РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», на основании которых формируется расходное обязательство, в столбце 24, 27 не указаны пункты закона субъекта РФ и нормативно-правовых актов субъекта РФ, муниципальных правовых актов, обуславливающих правовые основания расходных обязательств.

Аналогично в РРО на 2018 год (от 01.02.2018 г.). В строке 4.1.1.22 «Обеспечение условий для развития на территории Тайшетского городского поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта» в столбце 27 не указаны пункты закона субъекта РФ и нормативно-правовых актов субъекта РФ, а так же муниципальных правовых актов.

Кроме того, в РРО на 2017 и на 2018 годы по соответствующих строках помимо строительства ФОКа включены и другие расходные обязательства, такие как мероприятия в рамках муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Тайшетского городского поселения» на 2018-2020 годы» (проведение спортивно-массовых мероприятий, поддержка работы спортивных клубов, развитие школьного спорта, приобретение спортивной формы и инвентаря, строительство, реконструкция и ремонт спортивных сооружений, содержание стадиона «Локомотив» и др.) которые не регламентирует Постановление Правительства Иркутской области №458-пп от 24.10.2013 г. «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы. Администрация ТГП неправомерно объединила в одной позиции все спортивные мероприятия, в том числе направленные на строительство ФОКа и на проведение спортивно-массовых мероприятий в Тайшетском городском поселении не смотря на разные нормативно-правовые акты: как областные так и органа местного самоуправления.

4. В нарушение ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, п. 4 ст. 9 Положения о бюджетном процессе в Тайшетском муниципальном образовании «Тайшетское городское поселение», бюджетные полномочия ГРБС, ГАД, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита администрацией Тайшетского городского поселения в 2017-2018 годах не осуществлялись.

5. В нарушение п. 2 ст. 79 Бюджетного кодекса РФ отсутствует решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на объект капитального строительства ФОК в г. Тайшет отдельным нормативно-правовым актом, определяющим предварительные параметры объекта капитального строительства, срок ввода в эксплуатацию, этапы строительства, предполагаемую (предельную) стоимость строительства с распределением финансирования по годам, главного распорядителя бюджетных средств, застройщика (заказчика) и прочую информацию о ходе осуществления капитальных вложений.

6. Оценка эффективности муниципальных программ «Развитие физической культуры и спорта на территории Тайшетского городского поселения» на 2015-2017 годы», «Развитие физической культуры и спорта на территории Тайшетского городского поселения» на 2018-2020 годы», предусмотренная п. 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тайшетского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 18.05.2015 г. №380, не проводилась.