**Информация по результатам проверки законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств областного и местного бюджетов, направленных на оплату проектных работ, услуг по проведению экспертизы в строительстве в 2016-2019 годах в Тайшетском муниципальном образовании «Тайшетское городское поселение».**

 В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- При планировании бюджетных средств на 2019 год на разработку проектно-сметной документации отвлечено из бюджетного процесса 600 000,0 рублей, что выражается в неэффективном планировании мероприятий программы, в том числе: за ненадобностью сооружения артезианской скважины по адресу: ул. Пушкина, 19а (стадион) на сумму 300 000,0 рублей и снижением стоимости ПСД на реконструкцию скважины по ул. Пушкина, 15а на сумму 300 000,0 рублей.

- В нарушение п.3 ст.179 Бюджетного кодекса РФ, п. 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», утвержденного постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 18.05.2015 г. №380, администрацией Тайшетского городского поселения не производится оценка эффективности реализации муниципальной программы и при разработке мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2018-2020 годы» не применяется.

- В нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, администрация Тайшетского городского поселения допустила неэффективное использование бюджетных средств в сумме 513 920,01 рублей, а именно:

* В нарушение ст. ст. 34, 94 Федерального закона Российской Федерации «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, администрация Тайшетского городского поселения до настоящего момента не взыскала с подрядчиков неустойку. В связи с чем, размер недополученных бюджетом доходов от уплаты неустойки (пени) за 2018-2019 годы составил 473 920,01 рублей, в том числе от ООО «Арикон-Т» - 263 448,67 рублей, от АО «Валенс» - 210 471,34 рублей.
* Расходы средств местного бюджета за 2018 год в сумме 40 000,0 рублей затрачены без достижения результата. Капитальный ремонт скважин по ул. Пушкина 15а и Первомайская, 63 не запланирован и не произведен. На скважине по ул. Пушкина, 15а, требуется реконструкция объекта.